様式第１０

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間 | 事業実施期間 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南部後志地域 | 島牧村・寿都町・黒松内町・蘭越町 | 平成24年度から平成28年度 | 平成28年度 |

１　目標の達成状況

（ごみ処理）

| 指 標 |  | 現 状 （平成２２年度） | 目 標 （平成２９年度） A | 実 績 （平成２９年度） B | 実績B /目標A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排出量 | 事業系 総排出量 １事業所当たりの排出量 | 951t 1.02t | 721t 0.76t | 966t 1.42t | 134.0% 186.8% |
|  | 合 計 事業系家庭系総排出量合計 | 4,298t | 3,613t | 3,995t | 110.6% |
| 最終処分量 | 埋立最終処分量 | 803t | 511t | 876t | 171.4% |

※目標未達成の指標のみを記載。

２　目標が達成できなかった要因

事業系の排出量につきましては、事業所の人手不足、従業員の高齢化等から分別の不徹底や分別率の低下が原因と考えられます。 事業所における総排出量の増加と資源ごみ量の減少が最終処分量の目標未達成に影響していると考えます。

３　目標達成に向けた方策

目標達成年度 平成３５年度まで 構成町村の事業所では、人手不足や従業員の高齢化により、分別の不徹底や分別率の低下などの状況を踏まえ、総排出量の抑制、資源ごみの分別の徹底について事業所に指導していきます。

（都道府県知事の所見）

特に所見はありません。